מסמך עיקרי הצעה – פרויקט פינוי בינוי עליית הנוער הל"ה 5, 7

- פרטי היזם

  - אביב חברה ליזום וניהול נדל"ן בע"מ באמצעות חברה ייעודית.

  - ח.פ – תוקם חברה ייעודית לפרויקט.

  - כתובתו ופרטי התקשרות – מגדל משה אביב ז'בוטינסקי 7 רמת גן, גילי שקד 054-5414788.

  - פירוט בעלי השליטה או מנהלי התאגיד – החברה היעודית תוחזק על ידי אביב חברה לייזום וניהול נדל"ן בע"מ (85%) ועל ידי סער שקד ייזום (15%). אביב חברה לייזום וניהול נדל"ן בע"מ מוחזקת בחלקים שווים (50-50) על ידי קבוצת אביב ושות' נדל"ן 1963 בע"מ ועל ידי מליסרון בע"מ.

- ניסיון מקצועי של היזם

  - פירוט הניסיון המקצועי של היזם באמצעות רשימת חלק מפרויקטים שביצע / מבצע בעשר השנים האחרונות :

- הליכים משפטיים ומנהליים כנגד היזם

  - פירוט הליכי פשיטת רגל, כינוס נכסים, פירוק או הקפאה המתנהלים נגד היזם או מי מבעלי השליטה - אין

  - פירוט החלטות לגבי היזם שקיבל הממונה על פניות דיירים ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית - אין

- סוג העסקה המוצעת

  - עסקת פינוי בינוי שתכלול את הצעדים העיקריים הבאים;

    - חתימת ההסכם בין היזם לבין רוב מיוחס מתוך כלל הדיירים ולאחר מכן ע"י 100% מהדיירים.

    - אישור תב"ע חדשה.

    - קבלת היתר בניה מלא לאחר עמידה בתנאים.

    - ליווי פיננסי "סגור" של הפרויקט ע"י מוסד פיננסי מוכר וגדול.

    - השלמת העבודות לפחות 33 חודשים ממועד תחילת ההריסות (עלול להשתנות בעקבות התב"ע כשתתקבל ובכפוף להוראות ההסכם).

- מאפייני הבינוי המוצע בכל המתחמים 23,24

  - מספר קומות – שני מגדלים בני כ-40 קומות, שני בניינים רבי קומות סה"כ 10 קומות ברוטו.

  - מספר יחידות דיור חדשות – בהתאם לתב"ע שתתקבל.

  - כלל הבניינים הקיימים שבמתחמים 23 ו- 24 – הבניינים שברחובות הל"ה 1, 3, 5, 7 ו-9; הוורדים 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11; עליית הנוער 47, 49.

  - השימושים המותרים לרבות עירוב שימושים – מגורים מסחר ותעסוקה

- פירוט הסכמתה העקרונית של הוועדה המקומית לבינוי המוצע, אם ניתנה

  - הפרוגרמה התכנונית מתבססת על תוכנית "צפון מערב גבעתיים" המקודמת על ידי עיריית גבעתיים ונמצאת בשלב של לקראת הפקדה.

- עקרונות התמורה המוצעת לבעלי הדירות

  - תוספת שטח הדירה – תוספת של 25 מ"ר לכל דירה.

  - הצמדות לדירה;

    - מרפסת שמש – מרפסת שמש לכל יחידת בעלים בשטח של 12 מ"ר לפחות.

    - מחסן – מחסן 4 מ"ר לפחות לכל יחידת בעלים או פיצוי כספי.

    - חניה – חניה מוצמדת לכל יחידת בעלים בחניון תת קרקעי מקורה, לא במכפיל ולא במתקן.

    - קומה וכיווני אוויר של דירות התמורה –

      - בבניינים בהם קיימות יחידות חדשות בייעוד שאינו מגורים, יחידת הבעלים החדשה תמוקם לפחות שלוש קומות מעל היחידות שאינן למגורים.

      - בבניינים בהם כל היחידות החדשות מיועדות למגורים בלבד, יחידת הבעלים החדשה תמוקם לפחות שתי קומות מעל הקומה בה קיימת היחידה הנוכחית ובכל מקרה החל מהקומה השלישית.

      - יחידות הבעלים החדשות תהיינה בעלות שני כיווני אוויר לפחות, בעלים אשר יחידתם הנוכחית בעלת שלושה כיווני אוויר – יהיו זכאים ליחידה חדשה בעלת שלושה כיווני אוויר בכפוף למגבלות התכנון.

    - שכר דירה המוצע לבעלים – דמי השכירות המוסכמים ייקבעו ע"י שמאי מטעם הבעלים בהתאם למקובל בשוק באותו אזור ובמועד הרלוונטי, בהתחשב במצבה הפיסי של יחידת הבעלים הנוכחית.

    - עלות ההובלה של תכולת הדירה לדירה חליפית וממנה – 4,500 ₪ לכל כיוון הובלה וכנגד הצגת חשבונית ע"ש היזם.

    - מפרט הדירה – נספח ב' להסכם.

    - אפשרויות שדרוג – נספח ב' להסכם.

- הוצאות הפרויקט

  - עלויות הקמת הפרויקט – ישולמו במלואם על ידי היזם.

  - המיסים הכרוכים בפרויקט – ישולמו על ידי היזם למעט חריגים המפורטים בהסכם.

  - עלות שכ"ט עורכי דין הדיירים –  ישלום על ידי היזם בהתאם להסכם שכ"ט עם עו"ד הדיירים.

  - עלות שכרם של יועצים נוספים של הדיירים – היזם יממן את עלות מפקח הדיירים ושמאי הדיירים.

- פירוט התנאים העיקריים לקיום העסקה

  - תנאי מתלה ראשון – חתימת ההסכם ע"י 100% מכלל הבעלים בתוך ארבעים ושניים (42) חודשים ממועד חתימת הדייר הראשון.

  - תנאי מתלה שני – אישור התב"ע החדשה תוך חמישים ושניים (52) חודשים מהמועד הקובע (אישור התוכנית המתארית).

  - תנאי מתלה שלישי – העברת הסכם ליווי "סגור"

  - תנאי מתלה רביעי – תחשיב הרווחיות אשר ייערך בסמוך לאחר מועד אישור התב"ע החדשה לא יפחת משישה עשר אחוזים (16%) רווח לעלות.

  - תנאי מתלה חמישי – המתחם הוכרז כ"מתחם לפינוי בינוי במסלול מיסוי".

  - היתר בניה – מועד לקבלת היתר בניה יהיה לא יאוחר מאשר 34 חודשים מאישור התב"ע לרבות אישור אדריכלי.

- אופן מימון הפרויקט – ע"י מוסד פיננסי מוכר וגדול במסלול ליווי פיננסי סגור.

- לוח זמנים משוער לקידום הפרויקט או שלביו העיקריים

  - חתימת רוב מיוחס בתוך 36 חודשים מחתימת הדייר הראשון.

  - אישור תב"ע חדשה בתוך 52 חודשים מחתימת הרוב המיוחס.

  - הגשת בקשה להיתר בתוך 4 חודשים ממועד כניסת התב"ע החדשה לתוקף.

  - חתימת הסכם ליווי בתוך 60 ימים מקבלת ההיתר.

  - השלמת הבניה בתוך 41.5 חודשים מהתחלת העבודות (בכפוף לאמור בהסכם בקשר לכמות הקומות שבבניין שיוקם).

- בטוחות

  - ערבות חוק המכר – ערבות לפי נוסח חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), בסכום השווה לשווי יחידות הבעלים החדשות לפי הערכת שמאי, הערבויות יונפקו לב"כ הדיירים.

  - ערבות השכירות – ערבות בנקאית אוטונומית בסכום השווה למכפלת דמי השכירות במספר חודשי הבנייה.

  - ערבות המיסים – ערבות בנקאית להבטחת תשלום מס שבח בגובה הסכום הצפוי למס שבח בגין כל יחידי הבעלים אשר חבים במס שבח עפ"י דין.

  - ערבות הבדק – היזם יפקיד, כנגד החזרת ערבויות חוק המכר וערבות השכירות, ערבות בנקאית לצורך הבטחת עמידת היזם בהתחייבות לתקופת הבדק (12 חודשים), בשיעור של 1% מעלות בניית כל יחידת בעלים ולא יותר מסך של 12,000  ₪  בגין כל יחידת בעלים.

  - ערבות הרישום – היזם יפקיד, כנגד השבת ערבות הבדק, ערבות בנקאית להבטחת תיקון ורישום הבית המשותף על סך של 2,000 ₪ בגין כל אחת מיחידות הבעלים.

  - ערבות להבטחת הוצאת משפטיות – ערבות בנקאית להבטחת הוצאות משפטיות בקשר עם מימוש ערבויות חוק המכר בסך של 30,000 ₪.

  - ערבות היטל השבחה – ערבות בנקאית אוטונומית שתימסר לבעלים אשר יעשו שימוש בפטור מהיטל השבחה לפי הוראות חוק התכנון והבניה.

- עלות התחזוקה

    - מיסי ועד הבית/ דמי הניהול - בשל הגדלת ושיפור איכות המתקנים, השירותים

והמבנה בו יהיו הדירות החדשות לעומת הדירות הקיימות, סביר להניח כי יגדלו עלויות התחזוקה ובהתאם מיסי ועד הבית/ דמי הניהול שיידרשו הדיירים לשלם מידי חודש בחודשו.

היזם ישלם את ההפרש שבין מיסי ועד הבית ששולמו ביחס לדירה הקיימת לעומת מיסי ועד הבית/דמי הניהול שישולמו בקשר עם הדירות החדשות אליהן ישובו להתגורר הדיירים וזאת לכל היותר עד לתום תקופה של 5 שנים ממועד מסירת הדירה לדייר.

  - ארנונה – סכום הארנונה עלול להתייקר מאחר והדירה החדשה תהיה בעלת שטח

גדול יותר מאשר הדירה הישנה.

- עניין אישי –

ליזם אין קשר אישי עם בעל דירה בפרויקט.

- מועד התפוגה של ההצעה – בהתאם להוראות ההסכם. לאחר חתימה על הסכם ליווי ו/או

שיעבוד זכויות הדיירים לטובת בנק מלווה – כפוף לאישור הבנק המלווה.

- האפשרות לקבלת מידע נוסף באשר לעסקת ההתחדשות העירונית באתר האינטרנט של

הרשות, אם קיימת – ניתן לקבל מידע נוסף באתר האגף להתחדשות עירונית של עיריית

גבעתיים.